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ПІЩАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
САМАРІВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

21 липня 2026 року                        с. Піщанка                                           № 158


Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
від 14 серпня 2025 року № 196 «Про затвердження Порядку 
розроблення та моніторингу реалізації середньострокового 
плану пріоритетних публічних інвестицій
Піщанської сільської територіальної громади»


 Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 01 травня 2026 року № 612 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави», з метою розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій, виконавчий комітет 

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 14 серпня 2025 року № 196 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Піщанської сільської територіальної громади», виклавши в новій редакції Порядок розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Піщанської сільської територіальної громади (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.


Сільський голова  					                  Сергій ТИЩЕНКО 


Додаток 
до рішення виконавчого комітету
від 21.07.2026 р. № 158
[bookmark: _GoBack]
ПОРЯДОК
розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Піщанської сільської територіальної громади 

 
1. Цей Порядок визначає механізм розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Піщанської сільської територіальної громади (далі - середньостроковий план).
2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
[bookmark: n16]галузь (сектор) для публічного інвестування - сфера діяльності територіальної громади, для розвитку якої спрямовуються публічні інвестиції для підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів і програм публічних інвестицій;
документи стратегічного планування - стратегії, є основою для формування пропозицій щодо публічних інвестицій, Стратегія сталого розвитку Піщанської об’єднаної територіальної громади на 2019-2027 роки, Державна стратегія регіонального розвитку України, а також інші документи програмного характеру, затверджені законами та указами Президента України, що мають визначені цілі, завдання та показники їх досягнення;
наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій (далі - наскрізні стратегічні цілі) - цілі здійснення публічних інвестицій, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають місцевим пріоритетам розвитку, для досягнення яких об’єднують зусилля органи місцевого самоврядування, фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати;
[bookmark: n17]середньостроковий план - документ, що визначає засади здійснення публічних інвестицій на середньостроковий період, зокрема пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, основні напрями публічного інвестування (у тому числі за діючими публічними інвестиційними проектами та програмами публічних інвестицій) відповідно до цілей Стратегії сталого розвитку Піщанської об’єднаної територіальної громади .
3. Середньостроковий план є складовою частиною системи стратегічного та бюджетного планування громади і враховується при формуванні сільського бюджету  на плановий і наступні за плановим два бюджетних періоди щороку під час складання Бюджетної декларації.
4. Середньостроковий план розробляється сектором з управління публічними інвестиціями Піщанської сільської ради на підставі пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів, відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах обсягу публічних інвестицій доведеного фінансово-економічним відділом Піщанської сільської ради.

5. Сектор з управління публічними інвестиціями для підготовки проекту середньострокового плану:
[bookmark: n23]використовує  перелік галузей (секторів) для публічного інвестування та підсекторів галузей (секторів) згідно з додатком 1 і в разі потреби готує пропозиції про внесення змін до нього;
враховує пропозиції (рекомендації) сільської інвестиційної ради та головних розпорядників коштів щодо стратегічних пріоритетів здійснення публічних інвестицій на відповідний середньостроковий період (у разі їх наявності);
формує наскрізні стратегічні цілі на середньостроковий період на основі результатів аналізу стратегічних документів, документів стратегічного планування з урахуванням цілей та пріоритетів Стратегії сталого розвитку Піщанської об’єднаної територіальної громади на 2019-2027 роки та з урахуванням рекомендацій, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів.
6. Сектор з управління публічними інвестиціями не пізніше 15 червня року, що передує плановому, надсилає до  головних розпорядників бюджетних коштів запит про подання пропозицій до середньострокового плану та інструкцію щодо формування таких пропозицій, яка повинна містити, зокрема, підходи до визначення:
основних напрямів публічного інвестування, включаючи підходи до їх рейтингування з обов’язковим урахуванням діючих публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій (за наявності);
цільових показників напрямів публічного інвестування, а також індикаторів їх вимірювання з урахуванням конкретності, вимірюваності, досяжності, релевантності таких показників;
 орієнтовних фінансових потреб щодо здійснення публічних інвестицій і розрахунків, що обґрунтовують такі потреби, а також особливості подання таких пропозицій.
7. Пропозиції до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Піщанської сільської територіальної громади готуються головними розпорядниками бюджетних коштів Піщанської сільської ради на основі стратегічних документів громади, місцевих цільових програм, і переліку галузей (секторів) та підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування.
Пропозиція до середньострокового плану повинні містити інформацію щодо: 
підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування;
напрямів публічного інвестування у відповідних галузях (секторах), що відповідають завданням Стратегії сталого розвитку Піщанської об’єднаної територіальної громади на 2019-2027 роки, у розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування, перелік яких формується у вигляді рейтингових списків напрямів публічного інвестування у відповідних галузях (секторах);
[bookmark: n32]цільових показників напрямів публічного інвестування, їх базових та планових значень, а також індикаторів їх вимірювання. Такі показники визначаються із урахуванням наскрізних стратегічних цілей і повинні бути узгоджені із показниками виконання завдань, визначених Стратегією сталого розвитку Піщанської об’єднаної територіальної громади на 2019-2027 роки та відповідними місцевими цільовими програмами;
[bookmark: n33]орієнтовних фінансових потреб для здійснення публічних інвестицій за кожним напрямом публічного інвестування. Розрахунки, що обґрунтовують такі потреби, додаються до пропозицій;
діючих публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій (за наявності), що реалізуються в межах відповідних напрямів, з урахуванням планів їх реалізації.
8. Під час підготовки пропозиції до середньострокового плану головні розпорядники бюджетних коштів проводять консультації та отримують в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від розпорядників нижчого рівня одержувачів коштів, комунальних закладів та установ.
[bookmark: n35]9. Головні розпорядники бюджетних коштів для публічного інвестування, забезпечують складання пропозицій до середньострокового плану за формою згідно з додатком 2 і подають їх до сектору з управління публічними інвестиціями в паперовій та електронній формі з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами (далі - Єдина інформаційна система) з накладенням кваліфікованого електронного підпису відповідальної особи.
10. Пропозиції до середньострокового плану подаються головними розпорядниками бюджетних коштів у місячний строк з дня надсилання сектором з управління публічними інвестиціями запиту на пропозиції та інструкції щодо формування таких пропозицій.
11. Аналіз пропозицій до середньострокового плану та узагальнення отриманої інформації, формування проекту середньострокового плану здійснюється сектором з управління публічними інвестиціями Піщанської сільської ради.
12. У разі виявлення під час проведення аналізу пропозицій до середньострокового плану невідповідності вимогам пункту 7 цього Порядку та інструкції сектор з управління публічними інвестиціями протягом 10 робочих днів з дня їх отримання повертає такі пропозиції для доопрацювання головному розпоряднику бюджетних коштів, відповідальному за галузь (сектор) для публічного інвестування, шляхом надсилання програмними засобами Єдиної інформаційної системи повідомлення в електронній формі з відповідними обґрунтуваннями. 
13. Головні розпорядники бюджетних коштів, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування протягом трьох робочих днів з дня отримання від сектору з управління публічними інвестиціями повідомлення в електронній формі, забезпечують доопрацювання пропозиції до середньострокового плану та повторне її подання відповідно до пункту 10 цього Порядку. 
Сектор з управління публічними інвестиціями проводить повторний аналіз пропозицій до середньострокового плану протягом п’яти робочих днів з дня їх отримання.
14. Фінансово-економічний відділ доводить до сектору з управління публічними інвестиціями інформацію щодо орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період. 
Сектор з управління публічними інвестиціями протягом десяти робочих днів з дня доведення фінансово - економічним відділом інформації щодо орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період формує пропозиції щодо попереднього розподілу такого обсягу публічних інвестицій між галузями (секторами) для публічного інвестування з урахуванням:
обсягу публічних інвестицій, необхідного для продовження (завершення) реалізації розпочатих публічних інвестиційних проектів (у тому числі тих, що включені до програми публічних інвестицій), з урахуванням планів їх реалізації;
[bookmark: n56]обсягу публічних інвестицій, що може бути спрямований на фінансування інших напрямів публічного інвестування, відповідно до рейтингових списків напрямів публічного інвестування у відповідних галузях (секторах) з урахуванням пропозицій (рекомендацій) інвестиційної сільської ради щодо стратегічних пріоритетів здійснення публічних інвестицій на відповідний середньостроковий період (у разі їх наявності).
[bookmark: n57]Пропозиції щодо попереднього розподілу орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій між галузями (секторами) для публічного інвестування доводяться фінансово – економічним відділом до головних розпорядників бюджетних коштів, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, шляхом надсилання таких пропозицій програмними засобами системи електронної взаємодії органів виконавчої влади.
15. Головні розпорядники бюджетних коштів, відповідальні за галузі (сектори) для публічного інвестування, у строк, що становить не більш як п’ять робочих днів з дня отримання від фінансово – економічного відділу пропозицій щодо попереднього розподілу орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій між галузями (секторами) для публічного інвестування, забезпечують формування пропозицій щодо розподілу коштів за основними напрямами публічного інвестування в межах доведеного фінансово – економічним відділом орієнтовного граничного обсягу публічних інвестицій у відповідній галузі (секторі) для публічного інвестування та подання таких пропозицій до сектору з управління публічними інвестиціями разом із відповідними обґрунтуваннями.
16. Сектор з управління публічними інвестиціями проводить аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, пропозицій щодо розподілу коштів за основними напрямами публічного інвестування на відповідність доведеним орієнтовним граничним обсягам публічних інвестицій у відповідній галузі (секторі) і вимогам цього Порядку та інструкції.
[bookmark: n60]На основі результатів такого аналізу та у разі відповідності пропозицій, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, вимогам цього Порядку сектор з управління публічними інвестиціями включає такі пропозиції до проекту середньострокового плану.
[bookmark: n61]У разі наявності розбіжностей або за ініціативою головних розпорядників бюджетних коштів, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, сектор з управління публічними інвестиціями проводить наради з метою узгодження позицій щодо визначення основних напрямів для публічного інвестування та розподілу коштів між ним. Результати узгодження оформляються протоколом.
17. Сектор з управління публічними інвестиціями подає сформований проект середньострокового плану з пропозиціями щодо визначення основних напрямів публічного інвестування та орієнтовним розподілом коштів у розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування на схвалення сільської інвестиційної ради.
[bookmark: n63]Сектор з управління публічними інвестиціями забезпечує внесення схваленого сільською інвестиційною радою середньострокового плану до Єдиної інформаційної системи протягом трьох робочих днів з дня такого схвалення.
18. Сектор з управління публічними інвестиціями подає фінансово – економічному відділу середньостроковий план, схвалений сільською інвестиційною радою, не пізніше 25 липня року, що передує плановому періоду.
[bookmark: n65][bookmark: n66]З дня затвердження середньострокового плану втрачає чинність середньостроковий план, затверджений у попередньому бюджетному періоді.
19. Середньостроковий план визначає:
[bookmark: n52]наскрізні стратегічні цілі;
[bookmark: n53]пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;
підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування;
[bookmark: n54]основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими публічними інвестиційними проектами та програмами публічних інвестицій (за наявності); 
[bookmark: n55]цільові показники напрямів публічного інвестування;
орієнтовний розподіл коштів за рахунок усіх джерел фінансування в розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування.
20. Результати виконання середньострокового плану визначаються на підставі проведення моніторингу.
21. Основними завданнями моніторингу реалізації середньострокового плану є проведення:
аналізу стану досягнення цільових та фінансових показників напрямів публічного інвестування;
[bookmark: n77]оцінки ефективності здійснення публічних інвестицій.
22. Моніторинг реалізації середньострокового плану проводиться щороку шляхом аналізу головними розпорядниками бюджетних коштів, відповідальними за галузь (сектор) для публічного інвестування, здійснення публічних інвестицій за основними напрямами публічного інвестування (у тому числі діючих програм публічних інвестицій та публічних інвестиційних проектів(за наявності) і подання до сектору з управління публічними інвестиціями моніторінгового звіту за формою згідно з додатком 3.
23. За результатами аналізу моніторингових звітів про реалізацію середньосторокового плану у розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, сектор з управління публічними інвестиціями складає зведений моніторинговий звіт, до якого в разі необхідності додаються висновки, рекомендації чи зауваження щодо результатів виконання окремих показників середньострокового плану.
24. Сектор з управління публічними інвестиціями подає зведений моніторинговий звіт на розгляд і схвалення сільської інвестиційної ради.
У разі потреби сільська інвестиційна рада за результатами розгляду зведеного моніторингового звіту подає виконавчому комітету сільської ради пропозиції щодо розв’язання проблем, виявлених під час проведення моніторингу реалізації середньострокового плану.
25. Моніторинг реалізації середньострокового плану проводитися з використанням Єдиної інформаційної системи.
[bookmark: n83]26. Результати моніторингу реалізації середньострокового плану враховуються під час розроблення середньострокового плану на наступний період.
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 Секретар виконавчого комітету                                          Тетяна ФОМЕНКО
Додаток 1 
до Порядку

Перелік галузей (секторів) для публічного інвестування Піщанської сільської територіальної громади

- Освіта та наука;
- Спорт та фізичне виховання;
- Муніципальна інфраструктура та послуги;
- Транспорт та послуги поштового зв’язку;
- Охорона здоров’я;
- Культура та інформація;
- Довкілля;
- Соціальна сфера;
- Громадська безпека;
- Цифрова трансформація;
- Житло;
- Аграрна.











Додаток 2
до Порядку
ПРОПОЗИЦІЇ 
до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави
_____________________________________________________________________________________________
(найменування міністерства, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування)

Галузь (сектор) для публічного інвестування ___________________________________________________________

	Рейтинговий список напрямів публічного інвестування 

	Назва напряму публічного інвестування 
(далі — напрям) 
	

	Номер напряму у рейтинговому списку (1)
	

	Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування
	

	Найменування документа стратегічного планування
	

	Завдання документа стратегічного планування, якому відповідає напрям
	

	Орган, відповідальний за напрям
	

	Орієнтовні фінансові потреби для здійснення публічних інвестицій, орієнтовний обсяг

	20___ рік — _______ гривень
	20___ рік — _______ гривень
	20___ рік — ______ гривень
	усього _________ гривень

	Потенційні джерела фінансування (у разі наявності)
	

	Найменування цільового показника 1
	Базове 
значення (відсотків)
	Планове 
значення (відсотків) 
	Планується досягти 
	Джерело
 показника

	
	
	
	значення на 20__ рік
	
	

	
	
	
	значення на 20__ рік
	
	

	
	
	
	значення на 20__ рік
	
	

	Найменування індикатора вимірювання цільового показника 1
	Планується досягти 
	Найменування індикатора вимірювання цільового 
показника n 
(у разі наявності) 
	Планується досягти 

	
	значення на 20__ рік
	
	
	значення на 20__ рік
	

	
	значення на 20__ рік
	
	
	значення на 20__ рік
	

	
	значення на 20__ рік
	
	
	значення на 20__ рік
	

	Найменування цільового показника n
	Базове 
значення (відсотків)
	Планове 
значення (відсотків) 
	Планується досягти 
	Джерело
 показника

	
	
	
	значення на 20__ рік
	
	

	
	
	
	значення на 20__ рік
	
	

	
	
	
	значення на 20__ рік
	
	




	Найменування індикатора вимірювання цільового показника n
	Планується досягти 
	Найменування індикатора вимірювання цільового показника n (у разі наявності) 
	Планується досягти 

	
	значення на 20__ рік
	
	
	значення на 20__ рік
	

	
	значення на 20__ рік
	
	
	значення на 20__ рік
	

	
	значення на 20__ рік
	
	
	значення на 20__ рік
	

	Найменування критерію 
відповідності 1 (у разі наявності)
	

	Найменування діючих програм публічних інвестицій, 
що реалізуються в межах відповідного напряму
(у разі наявності), із зазначенням строків введення 
в експлуатацію основних засобів
	Унікальний ідентифікатор в Єдиній 
інформаційній системі управління публічними інвестиційними проектами

	
	

	Найменування діючих публічних інвестиційних проектів, що реалізуються в межах відповідного напряму (у разі наявності)
	Унікальний ідентифікатор в Єдиній 
інформаційній системі управління публічними інвестиційними проектами

	
	

	Додаткова інформація
	

	
	

	Назва напряму 
	

	Номер напряму у рейтинговому списку (n)
	

	Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування
	

	Найменування документа стратегічного планування
	

	Завдання документа стратегічного планування
	

	Орган, відповідальний за напрям
	

	Орієнтовні фінансові потреби для здійснення публічних інвестицій, орієнтовний обсяг

	20___ рік — _______ гривень
	20___ рік — _______ гривень
	20___ рік — _______ гривень
	усього _________ гривень

	Потенційні джерела фінансування
(у разі наявності)
	

	Найменування цільового показника 1
	Базове 
значення (відсотків)
	Планове 
значення (відсотків) 
	Планується досягти 
	Джерело
 показника

	
	
	
	значення на 20__ рік
	
	

	
	
	
	значення на 20__ рік
	
	

	
	
	
	значення на 20__ рік
	
	

	Найменування індикатора вимірювання цільового показника 1
	Планується досягти 
	Найменування індикатора вимірювання цільового показника n 
(у разі наявності) 
	Планується досягти 

	
	значення на 20__ рік
	
	
	значення на 20__ рік
	

	
	значення на 20__ рік
	
	
	значення на 20__ рік
	

	
	значення на 20__ рік
	
	
	значення на 20__ рік
	

	Найменування цільового показника n
	Базове 
значення (відсотків)
	Планове 
значення (відсотків) 
	Планується досягти 
	Джерело
показника

	
	
	
	значення на 20__ рік
	
	

	
	
	
	значення на 20__ рік
	
	

	
	
	
	значення на 20__ рік
	
	

	Найменування індикатора вимірювання цільового показника n
	Планується досягти 
	Найменування індикатора вимірювання цільового показника n 
(у разі наявності) 
	Планується досягти 

	
	значення на 20__ рік
	
	
	значення на 20__ рік
	

	
	значення на 20__ рік
	
	
	значення на 20__ рік
	

	
	значення на 20__ рік
	
	
	значення на 20__ рік
	

	Найменування критерію відповідності 1 
(у разі наявності)
	

	Найменування діючих програм публічних інвестицій, 
що реалізуються в межах відповідного напряму
(у разі наявності)
	Унікальний ідентифікатор в 
Єдиній інформаційній системі управління публічними інвестиційними проектами

	
	

	Найменування діючих публічних інвестиційних проектів, 
що реалізуються в межах відповідного напряму
(у разі наявності)
	Унікальний ідентифікатор в 
Єдиній інформаційній системі управління публічними інвестиційними проектами

	
	

	Додаткова інформація
	




	____________________________________
(найменування посади керівника міністерства)
	_______________
(підпис)
	____________________________________
(власне ім’я та прізвище)




Додаток 3
до Порядку
МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ
про реалізацію середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави
у розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування
_____________________________________________________________________
(найменування міністерства, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування) 
Період звітування — ___________ рік 
Галузь (сектор) для публічного інвестування _____________________________________ 
Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування ____________________________

	Назва основного напряму публічного інвестування* (далі — напрям)
	

	Номер напряму у рейтинговому списку середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави 
	

	Фінансові показники реалізації напряму

	Обсяг орієнтовної фінансової потреби для здійснення публічних інвестицій, 
тис. гривень
	Орієнтовний граничний обсяг 
публічних інвестицій, визначений середньостроковим планом пріоритетних публічних інвестицій держави, 
тис. гривень
	Обсяг коштів, передбачених 
на відповідний звітний період, тис. гривень
	Обсяг коштів, використаних 
у звітному періоді, 
тис. гривень

	
	
	
	

	Причини відхилення між плановими та фактичними показниками реалізації напряму (у тому числі щодо порушення строків реалізації, перерозподілу коштів, зміни обсягу фінансування)
	

	Інформація про реалізацію публічних інвестиційних проектів 
та програм публічних інвестицій у межах напряму

	Загальна кількість публічних інвестиційних проектів у межах напряму
	Кількість діючих публічних інвестиційних проектів
	Кількість публічних інвестиційних проектів, реалізованих у звітному періоді
	Загальна кількість програм публічних інвестицій у межах напряму
	Кількість діючих програм публічних інвестицій
	Кількість програм публічних інвестицій, реалізованих у звітному періоді

	
	
	
	
	
	

	Найменування публічних
 інвестиційних проектів
	Унікальний ідентифікатор в Єдиній інформаційній системі управління публічними інвестиційними проектами
	Статус реалізації, діючий/завершений/
зупинений
	Ступінь готовності, відсотків
	Фактичний обсяг фінансування реалізації проекту у звітному періоді

	
	
	
	
	

	Найменування програм публічних інвестицій
	Унікальний ідентифікатор в Єдиній інформаційній системі управління публічними інвестиційними проектами
	Статус реалізації, діюча/завершена/
зупинена
	Ступінь готовності, відсотків
	Фактичний обсяг фінансування реалізації програми у звітному періоді

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Досягнення цільових показників напряму

	Найменування цільового показника 1
	Базове значення,
відсотків
	Планове значення,
відсотків
	Фактичне
значення, відсотків
	Відхилення (відсотків), та причини відхилення 
(за наявності)
	Джерело цільового показника
	Найменування індикаторів

	
	
	
	
	
	
	

	Найменування цільового показника n
	Базове значення,
відсотків
	Планове значення,
відсотків
	Фактичне
значення, відсотків
	Відхилення (відсотків), та причини відхилення 
(за наявності)
	Джерело цільового показника
	Найменування індикаторів

	
	
	
	
	
	
	

	Висновки

	Оцінка прогресу реалізації напряму публічного інвестування щодо досягнення цільових показників та стану реалізації публічними інвестиційними проектами та програмами публічних інвестицій (за наявності) у межах напряму
	

	Оцінка ефективності використання публічних інвестицій з урахуванням виконання фінансових показників, досягнення запланованих результатів та дотримання строків реалізації напряму
	

	Виявлені проблеми та ризики, що впливають на реалізацію напряму публічного інвестування (фінансові, нормативні, процедурні, інституційні тощо)
	

	Рекомендації щодо удосконалення реалізації напряму публічного інвестування (у тому числі щодо коригування обсягів фінансування, цільових показників та переліку проектів публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій (за наявності)
	



	____________________________________
(найменування посади керівника міністерства)
	_______________
(підпис)
	____________________________________
(власне ім’я та прізвище)


__________
* У разі визначення середньостроковим планом пріоритетних публічних інвестицій держави у межах відповідної галузі (сектору) для публічного інвестування кількох напрямів публічного інвестування інформація зазначається щодо кожного напряму окремо.”
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